УТВЕРЖДАЮ
Главный врач поликлиники
__________ / Г.Л.Стромкин. /
«___» __________ 2026 г.
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программной системы
«РЕГИСТРАТУРА ПОЛИКЛИНИКИ»

Согласовано:
Ответственное лицо __________ / ФИО /

Разработал:
Студент __________ / ФИО /Соколов Н.С.

Новошахтинск,2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ										3

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ						4

- НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ							5

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ							6

3.1. Требования к информационному обеспечению				6

3.2.Функциональные требования							6

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ			7

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				8

- ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ						9

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 						10

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание распространяется на разработку программной системы «Регистратура поликлиники». Система предназначена для автоматизации работы сотрудников регистратуры и врачей медицинского учреждения. Целью разработки является повышение эффективности и качества обслуживания пациентов за счёт автоматизации ключевых процессов работы регистратуры и врачей медицинского учреждения, а также снижение временных и трудовых затрат сотрудников.

- ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Работа выполняется на основании заказа от Поликлиника № 3 города Новошахтинск для  автоматизации наиболее трудоёмких и повторяющихся процессов (поиск, запись, перезапись, отчётность), повышения пропускной способности регистратуры без увеличения штата, улучшения качества медицинского обслуживания за счёт своевременной и точной записи пациентов,

снижения финансовых и репутационных рисков, связанных с ошибками персонала и очередями.

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Целями создания системы являются:

-  Повышение эффективности работы регистратуры за счет автоматизации записи.

-  Сокращение времени ожидания пациентов.

-  Централизованное хранение данных о расписании и картах.

-  Минимизация человеческих ошибок (потеря талонов, дублирование записей).

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

3.1. Требования к информационному обеспечению

БД системы должна содержать:

-  Пациенты: ФИО, дата рождения, диагноз телефон, адрес.

-  Врачи: ФИО, Приемные дни, специализация № кабинета.

-  Регистратура: Даты регистраций, количество медкарт, результаты обследований.

3.2. Функциональные требования

Система должна реализовывать минимум 5 функций:

- Ведение картотеки пациентов: регистрация, поиск и редактирование данных.

-  Просмотр свободного времени: актуальная сетка расписания врачей.

-  Запись к врачу: резервирование времени без конфликтов в графике.

-  Отмена и перенос записи: редактирование существующих визитов.

-  Формирование отчетности: генерация листов приема для врачей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав программной документации должен быть достаточным для эксплуатации, настройки и последующей модернизации системы. В комплект должны входить:

-  Общее описание системы: Техническая архитектура, описание используемого стека технологий и логической структуры базы данных.

-  Руководство пользователя (Регистратор): Подробная инструкция по выполнению ежедневных операций: поиск пациента, создание записи, работа с расписанием и печать талонов/отчетов.

-  Руководство системного администратора: Инструкция по развертыванию серверной части, настройке прав доступа, резервному копированию БД и восстановлению системы после сбоев.

-  Описание базы данных (Data Dictionary): Описание таблиц, связей (ER-диаграмма), типов данных и ограничений (constraints).

-  Текст программы: Исходный код системы с комментариями, оформленный в соответствии с принятыми стандартами кодирования.

-  Программа и методика испытаний (ПМИ): Документ, содержащий конкретные сценарии проверки каждой функции из раздела 3.2.

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

-  Ожидаемая эффективность: Сокращение среднего времени регистрации пациента на 35–40%, исключение дублирования медицинских карт, автоматизация формирования отчетности для руководства.

-  Сроки окупаемости: 6 месяцев с момента внедрения системы за счет оптимизации рабочего времени персонала.

6. ЭТАПЫ И СРОКИ РАЗРАБОТКИ

Общая длительность проекта — 12 недель:

1.	Анализ и проектирование: 3 недели (Сбор требований, проектирование БД).

2.	Разработка ПО: 6 недель (Разработка интерфейса и логики).

3.	Тестирование и исправление ошибок: 2 недели.

4.	Внедрение и обучение: 1 неделя.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Процесс передачи системы в эксплуатацию разделяется на несколько этапов для минимизации рисков:

- Виды испытаний:

-  Автономные испытания: Проверка отдельных модулей разработчиком.

-  Приемо-сдаточные испытания (ПСИ): Комплексная проверка системы комиссией в присутствии заказчика по заранее утвержденным сценариям (ПМИ).

- Критерии приемки:

-  Полное соответствие функционала разделу 4.2.

-  Отсутствие критических ошибок (блокирующих работу системы).

- Корректная обработка некорректно введенных данных (защита «от дурака»).

- Наличие полного комплекта документации из раздела 5.

- Категории выявляемых дефектов:

-  Критические: работа системы невозможна. Срок устранения — до 24 часов.

-  Значительные: функции работают некорректно, но есть обходные пути. Срок — до 3 рабочих дней.

-  Незначительные: орфографические ошибки, верстка, пожелания по UX. Устраняются в плановом порядке.

4.	Опытная эксплуатация: После успешных испытаний система передается в опытную эксплуатацию сроком на 14 календарных дней для проверки в реальных условиях.

5.	Гарантийные обязательства: Разработчик обязуется исправлять скрытые дефекты, обнаруженные в течение 12 месяцев после подписания акта приемки-передачи.